دوره پروژه‌محور معماری میکروسرویس

.NET 10

CommerceFlow — Architecture Curriculum & Course Roadmap

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

سند پایه دوره — نسخه 1.0

۱۳ فاز معماری • ۲۹ فصل بازطراحی‌شده • دقیقاً ۱۰۰ جلسه

مبنای آموزشی: مفاهیم عمیق + Sample مستقل + توسعه تدریجی CommerceFlow + تست + Failure Scenario + جزوه Word استاندارد + Git history قابل ردیابی

| 13 Phase | 29 Chapter | 100 Session | 1 Reference Architecture |
| --- | --- | --- | --- |

Repository پیشنهادی

commerceflow-dotnet10-microservices

Baseline: September 2026

۱. هدف و جایگاه این سند

این سند بنای رسمی دوره است و از این نقطه به بعد مرجع نام‌گذاری، ترتیب آموزش، مرز محتوای فازها، خروجی جلسات، ساختار Repository و استاندارد مستندسازی خواهد بود. Roadmap اولیه حفظ شده اما برای رسیدن به یک Reference Architecture حرفه‌ای، موضوعات شبکه، Distributed Systems، Contract Evolution، SRE و Framework Extraction در آن عمیق‌تر و بازآرایی شده‌اند.

اصل دوره — هدف نهایی صرفاً ساخت یک فروشگاه نمونه نیست؛ باید در پایان بتوانیم از پروژه یک Reference Architecture و مجموعه Building Block/Template استخراج کنیم، بدون آنکه Domainهای سرویس‌ها به یک Shared Framework وابسته شوند.

۲. قرارداد آموزشی دوره

• تمام مباحث ابتدا از First Principles تشریح می‌شوند و سپس مزایا، معایب و Trade-offهای آن‌ها بررسی می‌شود.

• هر مفهوم پیچیده در صورت نیاز یک Sample مستقل دارد و سپس همان مفهوم در CommerceFlow پیاده‌سازی می‌شود.

• هر نسخه‌ای که در پایان Session ایجاد می‌شود باید Buildable، قابل انتقال به Visual Studio و دارای دستورات اجرای روشن باشد.

• کاربر الزامی به پیاده‌سازی دستی ندارد؛ کد کامل، توضیح معماری و نحوه انتقال/اجرای آن در اختیار او قرار می‌گیرد.

• در هر Session علاوه بر Happy Path، Failure Scenario، Edge Case و در صورت موضوع جلسه Concurrency/Performance نیز بررسی می‌شود.

• BCLها و APIهای مهم .NET در اولین استفاده عمیق تشریح می‌شوند؛ هدف پوشش BCLهای مرتبط با Production Microservices است، نه فهرست‌کردن تمام BCLهای .NET.

• کد Repository انگلیسی و حرفه‌ای است؛ توضیح آموزشی جزوه فارسی است. Commentهای داخل کد چرایی تصمیم فنی را توضیح می‌دهند، نه عملکرد بدیهی کد را.

• در پایان هر Session، حتی اگر هیچ کدی تغییر نکرده باشد، حداقل سند Session/ADR/Diagram به Repository اضافه و Commit/Push می‌شود.

• Framework و Packageهای مشترک تنها پس از مشاهده الگوی تکرارشونده و بر اساس Rule of Three استخراج می‌شوند.

۳. تصمیم‌های تثبیت‌شده معماری دوره

| تصمیم | Baseline دوره |
| --- | --- |
| پروژه مرجع | CommerceFlow؛ پلتفرم Multi-Merchant Commerce & Fulfillment. |
| Runtime | .NET 10 و ASP.NET Core 10؛ EF Core 10 برای Persistence اصلی. |
| معماری داخلی سرویس | Clean Architecture به‌عنوان Dependency Model، نه الزام به تعداد ثابت Projectها. |
| Domain Modeling | Rich Domain Model و DDD متناسب با پیچیدگی هر Bounded Context. |
| Data Ownership | Database per Service و ممنوعیت دسترسی مستقیم سرویس‌ها به دیتابیس یکدیگر. |
| Messaging | RabbitMQ.Client ابتدا برای فهم mechanics؛ MassTransit بعداً برای ارزیابی abstraction. |
| Consistency | Local ACID + Eventual Consistency؛ Outbox/Inbox، Idempotency و Saga برای مرزهای توزیع‌شده. |
| Local Composition | .NET Aspire برای Developer Experience و composition؛ Kubernetes برای runtime orchestration/deployment. |
| Reusable Framework | MicroserviceKit.*؛ فقط concernهای فنی و عمومی، بدون Domain/Use Case مشترک. |
| Git Discipline | هر Session یک تغییر قابل ردیابی، Commit، Push و Tag منحصربه‌فرد دارد. |

۴. پروژه اصلی دوره: CommerceFlow

CommerceFlow یک پلتفرم چندفروشگاهی برای فروش، قیمت‌گذاری، رزرو موجودی، پرداخت، ارسال و تکمیل سفارش است. پروژه عمداً به‌گونه‌ای انتخاب شده که مسائل واقعی Microservices مانند ownership داده، ارتباط sync/async، Saga، idempotency، caching، security، observability و failure recovery را به‌صورت طبیعی ایجاد کند.

جریان کلان کسب‌وکار

Customer Registration → Browse Catalog → Resolve Price / Offer → Add to Basket → Submit Order → Reserve Inventory → Process Payment → Create Shipment → Notify Customer → Confirm / Compensate

۴.۱. Service Catalog پیشنهادی

| سرویس | نوع دامنه | ذخیره‌سازی | مسئولیت اصلی |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity | Generic / Security | Identity store | OIDC/OAuth2، token issuance، service identity |
| Customer | Supporting | SQL Server | پروفایل مشتری و ترجیحات |
| Merchant | Supporting/Core boundary | SQL Server | فروشنده، فروشگاه، Offer ownership |
| Catalog | Supporting | SQL Server | Product/Category و داده کاتالوگ |
| Pricing | Core/Supporting | SQL Server + Cache | Pricing policies، promotions و price resolution |
| Inventory | Core | SQL Server | Stock، reservation و concurrency |
| Basket | Supporting | Redis | سبد سریع و موقت |
| Ordering | Core | SQL Server | Order aggregate، lifecycle و Saga trigger |
| Payment | Core boundary | SQL Server | Payment state، idempotency و provider adapter |
| Shipping | Supporting | SQL Server | Shipment lifecycle و delivery state |
| Notification | Generic/Simple | Queue + optional store | Email/SMS/push adapter و retry |
| Reporting | Supporting/Read-heavy | Read Store / SQL | Cross-service read models و گزارش |
| Audit/Compliance | Technical/Append-only | Append store | Audit trail و compliance events |
| API Gateway | Edge | Config only | YARP routing، auth، correlation و policy |

نکته معماری — BFF فقط زمانی اضافه می‌شود که یک client-specific orchestration واقعی ایجاد شود. همچنین Notification یا Audit مجبور به داشتن Aggregate/Specification/Factory نخواهند بود؛ DDD به اندازه پیچیدگی دامنه استفاده می‌شود.

۴.۲. تفاوت Product و Offer در مدل چندفروشگاهی

Product ProductId: P-100 Name: iPhone 17 Pro Variant: 256GB / Black Offer A Merchant: A ProductId: P-100 Price: 1200 AvailableQuantity: 5 Offer B Merchant: B ProductId: P-100 Price: 1175 AvailableQuantity: 2

این جداسازی به ما اجازه می‌دهد Merchant، Catalog، Pricing و Inventory را با Ubiquitous Language و ownership داده صحیح مدل کنیم و از ادغام مصنوعی چند مفهوم متفاوت در یک Aggregate جلوگیری شود.

۵. اصول و Guardrailهای معماری

| Guardrail | قاعده |
| --- | --- |
| Independent Deployability | تغییر یک سرویس نباید الزاماً نیازمند Deploy هم‌زمان سرویس دیگر باشد. |
| Database per Service | هر سرویس مالک schema/data خود است؛ cross-service join مستقیم ممنوع. |
| No Shared Domain Model | Entity/Value Object/Use Case دامنه‌ای وارد Package عمومی نمی‌شود. |
| Contract Evolution | API/Event/Protobuf باید قابل تکامل و backward-compatible طراحی شود. |
| Failure as a Design Input | Timeout، retry، duplicate، partition و outage بخشی از طراحی هستند. |
| Observability by Default | Trace/metric/log و correlation از featureهای نهایی نیستند؛ از baseline وارد سرویس می‌شوند. |
| Security by Default | Identity، authorization، secret handling و least privilege جزء معماری پایه‌اند. |
| Automation over Tribal Knowledge | Build/Test/Run/Deploy باید از طریق scripts/pipelines و documentation قابل تکرار باشد. |
| Extract Late | Building Block مشترک پس از اثبات تکرار و generality استخراج می‌شود. |

۵.۱. ساختار داخلی سرویس Domain-heavy

Ordering.Api Ordering.Application Ordering.Domain Ordering.Infrastructure Ordering.Contracts Ordering.Worker Ordering.Domain.Tests Ordering.Application.Tests Ordering.IntegrationTests Ordering.Api.Tests Ordering.ArchitectureTests

این ساختار یک baseline برای سرویس‌های پیچیده است. سرویس ساده‌ای مانند Notification ممکن است لایه‌ها/Projectهای کمتری داشته باشد. Clean Architecture در این دوره به معنای کنترل جهت dependency و مرز مسئولیت است، نه کپی یک پوشه‌بندی ثابت.

۵.۲. Framework نهایی و Rule of Three

| MicroserviceKit.Domain MicroserviceKit.Application MicroserviceKit.Api MicroserviceKit.Persistence MicroserviceKit.Messaging MicroserviceKit.Outbox MicroserviceKit.Resilience MicroserviceKit.Observability MicroserviceKit.Security MicroserviceKit.Testing MicroserviceKit.ServiceDefaults MicroserviceKit.Templates |  |
| --- | --- |
| Rule of Three — یک قابلیت ابتدا داخل سرویس واقعی پیاده می‌شود؛ پس از تکرار معنادار در چند سرویس و اثبات generality به Building Block تبدیل می‌شود. این قانون از Premature Framework Architecture و Distributed Monolith جلوگیری می‌کند. |

۶. نقشه کلان: ۱۳ Phase، ۲۹ Chapter، ۱۰۰ Session

| Phase | عنوان | Chapter | Session | بازه Session |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | مبانی .NET 10 و معماری Microservices | 2 | 7 | S001–S007 |
| P02 | شبکه و مبانی سیستم‌های توزیع‌شده | 2 | 7 | S008–S014 |
| P03 | DDD، مرزبندی سرویس‌ها و Rich Domain Model | 2 | 9 | S015–S023 |
| P04 | Clean Architecture، لایه Application و API | 2 | 9 | S024–S032 |
| P05 | Persistence، SQL Server، EF Core و Dapper | 3 | 8 | S033–S040 |
| P06 | ارتباط هم‌زمان و Resilience Engineering | 2 | 7 | S041–S047 |
| P07 | Messaging و معماری Event-Driven | 2 | 9 | S048–S056 |
| P08 | Consistency توزیع‌شده، Saga و Concurrency | 3 | 8 | S057–S064 |
| P09 | Cache، Identity، Security و Gateway | 3 | 8 | S065–S072 |
| P10 | Observability، Workerها و .NET Aspire | 2 | 7 | S073–S079 |
| P11 | Testing و Performance Engineering | 2 | 7 | S080–S086 |
| P12 | Docker، Kubernetes، Helm و CI/CD | 3 | 8 | S087–S094 |
| P13 | Production Readiness و استخراج Framework نهایی | 1 | 6 | S095–S100 |

۶.۱. فهرست ۲۹ Chapter بازطراحی‌شده

| Phase | Chapter | عنوان فارسی | English Chapter | Sessions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | C01 | معماری دوره و مبانی میکروسرویس | Course Architecture & Microservices Foundations | 3 |
| P01 | C02 | زیرساخت مهندسی .NET 10 و BCLهای پایه | .NET 10 Engineering Foundations | 4 |
| P02 | C03 | مبانی شبکه برای میکروسرویس‌ها | Networking Foundations for Microservices | 4 |
| P02 | C04 | مبانی سیستم‌های توزیع‌شده | Distributed Systems Foundations | 3 |
| P03 | C05 | DDD استراتژیک و مرزبندی سرویس‌ها | Strategic DDD & Service Boundaries | 4 |
| P03 | C06 | DDD تاکتیکی و مدل دامنه غنی | Tactical DDD & Rich Domain Modeling | 5 |
| P04 | C07 | Clean Architecture و طراحی Application | Clean Architecture & Application Design | 5 |
| P04 | C08 | طراحی API حرفه‌ای و تکامل Contract | Professional API Design & Contract Evolution | 4 |
| P05 | C09 | EF Core 10 و Persist کردن Rich Domain Model | EF Core 10 & Rich Domain Persistence | 4 |
| P05 | C10 | کارایی و همزمانی در SQL Server | SQL Server Performance & Concurrency | 2 |
| P05 | C11 | Dapper، Read Model و تکامل داده | Dapper, Read Models & Data Evolution | 2 |
| P06 | C12 | ارتباط هم‌زمان بین سرویس‌ها | Synchronous Service Communication | 3 |
| P06 | C13 | مهندسی تاب‌آوری | Resilience Engineering | 4 |
| P07 | C14 | RabbitMQ و پیام‌رسانی قابل اتکا | RabbitMQ & Reliable Messaging | 5 |
| P07 | C15 | Eventها، Contractها و abstractionهای Messaging | Events, Contracts & Messaging Abstractions | 4 |
| P08 | C16 | Outbox، Inbox و پردازش مطمئن پیام | Outbox, Inbox & Reliable Message Processing | 3 |
| P08 | C17 | Saga و تراکنش‌های توزیع‌شده | Saga & Distributed Transactions | 3 |
| P08 | C18 | Idempotency و همزمانی توزیع‌شده | Idempotency & Distributed Concurrency | 2 |
| P09 | C19 | Redis و Cache | Redis & Caching | 3 |
| P09 | C20 | Identity و Security | Identity & Security | 3 |
| P09 | C21 | API Gateway و BFF | API Gateway & BFF | 2 |
| P10 | C22 | Observability و مبانی SRE | Observability & SRE Foundations | 4 |
| P10 | C23 | پردازش پس‌زمینه و .NET Aspire | Background Processing & .NET Aspire | 3 |
| P11 | C24 | تست میکروسرویس‌ها | Testing Microservices | 4 |
| P11 | C25 | مهندسی کارایی و ظرفیت | Performance Engineering & Capacity | 3 |
| P12 | C26 | Docker و Containerization | Docker & Containerization | 2 |
| P12 | C27 | Kubernetes و Helm | Kubernetes & Helm | 4 |
| P12 | C28 | CI/CD و مهندسی انتشار | CI/CD & Release Engineering | 2 |
| P13 | C29 | آمادگی Production، بازیابی و استخراج Framework | Production Readiness, Recovery & Framework Extraction | 6 |

۷. تغییرات کلیدی نسبت به Roadmap اولیه

| اصلاح | نتیجه |
| --- | --- |
| Networking مستقل | DNS/TCP/TLS/HTTP، SocketsHttpHandler، load balancing و diagnostics از دل مباحث پراکنده خارج و به یک پایه مستقل تبدیل شد. |
| Distributed Systems عمیق‌تر | CAP با PACELC، partial failure، latency، tail latency، backpressure و queueing تکمیل شد. |
| Merchant Context | برای واقعی شدن سناریوی Multi-Merchant و تفکیک Product از Offer اضافه شد. |
| Contract Evolution | API/Event/Protobuf evolution، compatibility و expand/contract به یک موضوع صریح تبدیل شد. |
| Event Sourcing | به‌عنوان مفهوم و sample مقایسه‌ای بررسی می‌شود اما معماری اصلی CommerceFlow بر Event Sourcing بنا نمی‌شود. |
| Exactly-Once Myth | Guaranteeهای تحویل، deduplication، inbox و idempotency به‌صورت مستقل و عملی بررسی می‌شوند. |
| Observability → SRE | OTel Collector، sampling، cardinality، SLI/SLO و Error Budget به مسیر observability اضافه شد. |
| Kubernetes مدرن | Gateway API، RBAC، SecurityContext، graceful shutdown و runtime behavior عمیق‌تر می‌شوند. |
| Framework Extraction دیرهنگام | به‌جای ساخت Shared Kernel از روز اول، Building Blocks در انتهای دوره و بر اساس Rule of Three استخراج می‌شوند. |
| Git as Course Ledger | هر Session یک artifact و تاریخچه Git منحصربه‌فرد خواهد داشت؛ حتی جلسات صرفاً مستندی. |

۸. Roadmap تفصیلی ۱۰۰ Session

کد هر جلسه از الگوی Pxx-Cxx-Sxxx پیروی می‌کند. شماره Session سراسری است و از S001 تا S100 افزایش می‌یابد؛ Chapter در سطح کل دوره شماره ثابت دارد و Phase نیز سطح معماری را مشخص می‌کند.

P01 — مبانی .NET 10 و معماری Microservices

| P01 Phase | 2 Chapter | 7 Session |
| --- | --- | --- |

English title: NET 10 & Microservices Foundations

C01 — معماری دوره و مبانی میکروسرویس

Course Architecture & Microservices Foundations

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P01-C01-S001 | Course Architecture & CommerceFlow Vision | تعریف چشم‌انداز دوره، Quality Attributeها، جریان کسب‌وکار و مرزهای اولیه پروژه | سند Vision، Quality Attributes و Context Map اولیه |
| P01-C01-S002 | Monolith, Modular Monolith & Microservices | مقایسه معماری‌ها، هزینه‌ها، مزایا، Conway’s Law و Distributed Monolith | ADR انتخاب معماری و معیارهای استفاده/عدم استفاده از Microservices |
| P01-C01-S003 | Service Decomposition & Independent Deployability | Cohesion، Coupling، Business Capability، Change Coupling و استقلال استقرار | معیار اولیه تفکیک سرویس‌های CommerceFlow و Service Catalog نسخه 0.1 |

C02 — زیرساخت مهندسی .NET 10 و BCLهای پایه

.NET 10 Engineering Foundations

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P01-C02-S004 | .NET 10 Toolchain & Repository Bootstrap | SDK، global.json، .slnx، Git، Repository conventions و Visual Studio | Repository پایه قابل Build و ساختار اولیه Solution |
| P01-C02-S005 | Solution Engineering, Central Package Management & Build Conventions | Directory.Build.props، Directory.Packages.props، analyzers، Nullable و build policies | استاندارد Build و Package Management کل Repository |
| P01-C02-S006 | Generic Host, Dependency Injection, Configuration & Secrets | Generic Host، DI lifetimes، Composition Root، Configuration Providers، Options و Secret Management | Service skeleton با DI/Options/Configuration استاندارد |
| P01-C02-S007 | Async, Cancellation, Time Abstractions & Core Service BCLs | Task، ValueTask، CancellationToken، TimeProvider، IAsyncEnumerable و خطاهای رایج async | نمونه‌های BCL و استاندارد Cancellation/Time در Building Blocks اولیه |

P02 — شبکه و مبانی سیستم‌های توزیع‌شده

| P02 Phase | 2 Chapter | 7 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Networking & Distributed Systems

C03 — مبانی شبکه برای میکروسرویس‌ها

Networking Foundations for Microservices

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P02-C03-S008 | DNS, TCP, TLS & the End-to-End Request Journey | DNS resolution، TCP handshake، TLS، ports و مسیر واقعی یک درخواست | Network walkthrough و ابزارهای تشخیص ارتباط سرویس‌ها |
| P02-C03-S009 | HTTP/1.1, HTTP/2 & HTTP/3 | Keep-Alive، multiplexing، HOL blocking، streams و تفاوت نسخه‌های HTTP | آزمایش پروتکل و تحلیل latency/connection behavior |
| P02-C03-S010 | HttpClient, SocketsHttpHandler & Connection Pools | Connection pooling، DNS refresh، socket exhaustion، handler lifetime و disposal | Typed client آزمایشی با تنظیمات صحیح connection management |
| P02-C03-S011 | Proxies, Load Balancers, Service Discovery & Network Diagnostics | Reverse proxy، L4/L7، service discovery، headers و network diagnostics | سناریوی local routing و diagram مسیر request |

C04 — مبانی سیستم‌های توزیع‌شده

Distributed Systems Foundations

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P02-C04-S012 | Distributed System Fallacies & Partial Failure | Fallacies، partial failure، network partition، clock assumptions و failure domains | Failure matrix اولیه CommerceFlow |
| P02-C04-S013 | CAP, PACELC & Consistency Models | CAP، PACELC، strong/eventual consistency، read-your-writes و monotonic reads | Consistency decision matrix برای سرویس‌ها |
| P02-C04-S014 | Latency, Tail Latency, Backpressure & Queueing | Throughput، saturation، p95/p99، Little’s Law مقدماتی و backpressure | Latency budget اولیه و capacity assumptions |

P03 — DDD، مرزبندی سرویس‌ها و Rich Domain Model

| P03 Phase | 2 Chapter | 9 Session |
| --- | --- | --- |

English title: DDD & Service Boundaries

C05 — DDD استراتژیک و مرزبندی سرویس‌ها

Strategic DDD & Service Boundaries

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P03-C05-S015 | Domain Discovery & Ubiquitous Language | Domain language، glossary، business rules و کشف واژگان مشترک | Ubiquitous Language رسمی CommerceFlow |
| P03-C05-S016 | Subdomains, Business Capabilities & Core Domain | Core/Supporting/Generic subdomains و business capabilities | Subdomain map و اولویت سرمایه‌گذاری دامنه |
| P03-C05-S017 | Bounded Contexts & Service Boundaries | Bounded Context، autonomy، data ownership، granularity و independent deployability | Context boundary نهایی‌تر و Service ownership matrix |
| P03-C05-S018 | Context Mapping, ACL & Event Storming | Context Map patterns، ACL، Published Language و Event Storming | Context Map و Event Storming اصلی checkout |

C06 — DDD تاکتیکی و مدل دامنه غنی

Tactical DDD & Rich Domain Modeling

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P03-C06-S019 | Entity, Identity & Strongly Typed IDs | Identity semantics، Entity lifecycle و Strongly Typed ID | Base domain primitives و نمونه Identityهای type-safe |
| P03-C06-S020 | Value Objects, Encapsulation & Invariants | Value Object، immutability، validation، encapsulation و invariant | Value Objectهای واقعی Catalog/Ordering |
| P03-C06-S021 | Aggregates & Consistency Boundaries | Aggregate Root، transactional boundary، aggregate size و cross-aggregate rules | مدل Aggregateهای Ordering و Inventory |
| P03-C06-S022 | Factories, Domain Services, Policies & Specifications | Factory، Domain Service، Policy، Specification و محل صحیح business rule | پیاده‌سازی policy/specification در دامنه‌های پیچیده |
| P03-C06-S023 | Domain Events, Rich Domain Testing & Modeling Trade-offs | Domain Event، state transitions، Result/Exception trade-offs، Test Data Builder و property-based testing مقدماتی | دامنه تست‌شده و قواعد استفاده متناسب از DDD |

P04 — Clean Architecture، لایه Application و API

| P04 Phase | 2 Chapter | 9 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Clean Architecture, Application & API

C07 — Clean Architecture و طراحی Application

Clean Architecture & Application Design

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P04-C07-S024 | Clean Architecture from First Principles | Dependency Rule، separation of concerns و تفاوت topology با dependency model | ساختار رسمی سرویس Domain-heavy |
| P04-C07-S025 | Ports, Adapters & Dependency Direction | Ports/Adapters، abstractions، dependency inversion و circular dependency | Interface boundaries و Composition Root صحیح |
| P04-C07-S026 | Application Use Cases, Commands & Queries | Use Case، Command، Query، Handler، DTO و CQRS boundaries | Use Caseهای Ordering/Catalog |
| P04-C07-S027 | BCL-based Dispatchers & Application Pipelines | Command/Query dispatcher بدون framework، decorators/pipelines، validation و logging | Dispatcher و Pipelineهای قابل تست |
| P04-C07-S028 | Transactions, Authorization, Mapping & Architecture Tests | Transaction boundary، authorization pipeline، mapping، architecture tests و dependency rules | Architecture tests و use-case pipeline کامل |

C08 — طراحی API حرفه‌ای و تکامل Contract

Professional API Design & Contract Evolution

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P04-C08-S029 | HTTP Semantics & REST Resource Design | HTTP methods، status codes، safe/idempotent semantics، resource modeling و pagination | API contract اولیه Catalog/Ordering |
| P04-C08-S030 | Production Minimal APIs & Endpoint Filters | Minimal API، route groups، endpoint filters، binding و composition | Endpoint structure استاندارد CommerceFlow |
| P04-C08-S031 | Validation, Problem Details, Rate Limiting & Idempotency Keys | RFC 9457، exception handling، validation، rate limiting، output caching و API idempotency | Error contract و API guardrails |
| P04-C08-S032 | OpenAPI 3.1, API Versioning & Contract Evolution | OpenAPI، versioning، additive/breaking change، backward compatibility و expand/contract | Versioning policy و contract compatibility rules |

P05 — Persistence، SQL Server، EF Core و Dapper

| P05 Phase | 3 Chapter | 8 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Persistence & Data Engineering

C09 — EF Core 10 و Persist کردن Rich Domain Model

EF Core 10 & Rich Domain Persistence

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P05-C09-S033 | EF Core 10 DbContext, Unit of Work & Change Tracking | DbContext، tracking، lifetime، unit-of-work semantics و generated SQL | Persistence skeleton برای Catalog/Ordering |
| P05-C09-S034 | Mapping Rich Domain Models with EF Core | Private constructors، backing fields، complex/owned types، converters، comparers و shadow state | Mapping کامل Aggregateهای غنی |
| P05-C09-S035 | Transactions, Interceptors, Concurrency & Connection Resiliency | Transactions، isolation، interceptors، optimistic concurrency، retry و execution strategy | Concurrency token و transaction policy |
| P05-C09-S036 | Query Performance, Compiled Queries, Migrations & Seeding | Tracking/no-tracking، split query، ExecuteUpdate/Delete، compiled queries، migrations و seeding | Migration strategy و query tuning پایه |

C10 — کارایی و همزمانی در SQL Server

SQL Server Performance & Concurrency

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P05-C10-S037 | Indexing, Execution Plans, Statistics & SARGability | Clustered/nonclustered/composite/covering/filtered index، plan، stats و parameterization | Index review و performance baseline |
| P05-C10-S038 | Locks, Isolation, Deadlocks, Row Versioning & Transaction Boundaries | Locking، blocking، deadlock، isolation levels، row versioning و connection pooling | Concurrency lab و deadlock diagnostics |

C11 — Dapper، Read Model و تکامل داده

Dapper, Read Models & Data Evolution

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P05-C11-S039 | Dapper Read Models, Streaming & Keyset Pagination | Query Object، parameterization، multi-mapping، QueryMultiple، streaming و keyset pagination | Read model سریع برای queryهای منتخب |
| P05-C11-S040 | Data Evolution, Expand/Contract & Reporting Service | Schema evolution، zero-downtime migrations، reporting boundaries و EF/Dapper hybrid | Reporting Service و data evolution playbook |

P06 — ارتباط هم‌زمان و Resilience Engineering

| P06 Phase | 2 Chapter | 7 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Synchronous Communication & Resilience

C12 — ارتباط هم‌زمان بین سرویس‌ها

Synchronous Service Communication

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P06-C12-S041 | Service-to-Service HTTP & Typed Clients | IHttpClientFactory، typed clients، service discovery، headers، cancellation و error handling | Catalog/Pricing synchronous call نمونه |
| P06-C12-S042 | gRPC, Protocol Buffers, Deadlines & Streaming | Protobuf contracts، unary/streaming، deadlines، cancellation و versioning | gRPC sample و ارتباط داخلی منتخب |
| P06-C12-S043 | Choosing HTTP vs gRPC vs Messaging | Temporal coupling، latency، contract style، operational complexity و decision matrix | Communication decision matrix رسمی پروژه |

C13 — مهندسی تاب‌آوری

Resilience Engineering

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P06-C13-S044 | Timeout Budgets & Cancellation Propagation | End-to-end timeout، timeout hierarchy، cancellation propagation و deadline budget | Timeout budget پروژه |
| P06-C13-S045 | Retry, Circuit Breaker & Retry Safety | Retry classification، exponential backoff، jitter، circuit breaker و non-idempotent risk | Resilience policy پایه HTTP |
| P06-C13-S046 | Rate Limiting, Bulkhead, Hedging & .NET Resilience Pipelines | Rate limiter، concurrency limiter، bulkhead، hedging و Microsoft.Extensions.Resilience | Resilience pipelineهای استاندارد |
| P06-C13-S047 | Failure Amplification, Retry Storms & Resilience Testing | Retry amplification، cascading failure، fault injection و resilience verification | Failure test suite برای ارتباطات sync |

P07 — Messaging و معماری Event-Driven

| P07 Phase | 2 Chapter | 9 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Messaging & Event-Driven Architecture

C14 — RabbitMQ و پیام‌رسانی قابل اتکا

RabbitMQ & Reliable Messaging

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P07-C14-S048 | RabbitMQ Architecture, Connections, Channels & Topology | Broker internals، connection/channel lifecycle، vhost و topology ownership | RabbitMQ local topology و client bootstrap |
| P07-C14-S049 | Exchanges, Queues, Bindings & Routing Patterns | Direct/topic/fanout، routing keys، queue declaration و binding | Routing lab با چند event type |
| P07-C14-S050 | Acknowledgements, Prefetch, Publisher Confirms & Delivery Guarantees | Manual ack، prefetch، publisher confirms، durability و at-least-once | Reliable publisher/consumer نمونه |
| P07-C14-S051 | Retry Queues, DLX, Poison Messages & Redelivery Loops | DLX، retry topology، poison messages، re-drive و failure metadata | Retry/DLQ policy قابل عملیات |
| P07-C14-S052 | Quorum Queues, Ordering, Flow Control & Graceful Shutdown | Quorum queues، ordering، consumer concurrency، flow control و shutdown | Production topology review |

C15 — Eventها، Contractها و abstractionهای Messaging

Events, Contracts & Messaging Abstractions

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P07-C15-S053 | Domain Events vs Integration Events | In-process vs distributed events، event mapping و domain leakage | Event boundary و mapperهای پروژه |
| P07-C15-S054 | Event Envelopes, Correlation, Causation & Metadata | Envelope، message id، correlation/causation، timestamp، trace context و metadata | Integration Event Envelope استاندارد |
| P07-C15-S055 | Contract Versioning, Compatibility & Integration Contract Tests | Event evolution، backward/forward compatibility، schema rules و consumer compatibility | Contract test suite |
| P07-C15-S056 | RabbitMQ.Client vs MassTransit & Messaging Abstraction Boundaries | BCL/library-first learning، MassTransit capabilities، abstraction cost و lock-in | ADR انتخاب سطح abstraction messaging |

P08 — Consistency توزیع‌شده، Saga و Concurrency

| P08 Phase | 3 Chapter | 8 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Distributed Consistency, Saga & Concurrency

C16 — Outbox، Inbox و پردازش مطمئن پیام

Outbox, Inbox & Reliable Message Processing

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P08-C16-S057 | Dual Write Problem & Transactional Outbox | DB+broker dual write، atomicity و event persistence | Outbox table و save workflow |
| P08-C16-S058 | Production Outbox Processor: Batching, Locking & Multi-Instance Safety | Polling، batching، leasing/locking، multiple instances، retry و cleanup | Outbox Worker production-grade |
| P08-C16-S059 | Inbox, Deduplication & Idempotent Consumers | Inbox store، dedupe key، transactional consumer و replay safety | Inbox processor و idempotent consumer |

C17 — Saga و تراکنش‌های توزیع‌شده

Saga & Distributed Transactions

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P08-C17-S060 | Distributed Transactions & Saga Fundamentals | 2PC limitations، eventual consistency، saga steps و compensation | Checkout saga design |
| P08-C17-S061 | Choreography vs Orchestration | Coupling، discoverability، ownership، orchestration boundaries و trade-offs | ADR انتخاب Saga style |
| P08-C17-S062 | Saga State Machine, Compensation, Timeouts & Manual Recovery | State machine، persisted state، timeout، compensation، retry و human intervention | Order saga orchestrator کامل |

C18 — Idempotency و همزمانی توزیع‌شده

Idempotency & Distributed Concurrency

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P08-C18-S063 | The Exactly-Once Myth, Retry Safety & Message Ordering | At-most/at-least/exactly-once semantics، idempotency و ordering limits | Delivery guarantee model پروژه |
| P08-C18-S064 | Distributed Concurrency, Race Conditions & Concurrent Testing | Lost update، optimistic/pessimistic locking، race conditions و concurrent tests | Concurrency scenarios برای Inventory/Payment |

P09 — Cache، Identity، Security و Gateway

| P09 Phase | 3 Chapter | 8 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Cache, Identity, Security & Gateway

C19 — Redis و Cache

Redis & Caching

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P09-C19-S065 | Redis Fundamentals & Data Structures | Strings، hashes، sets، sorted sets، transactions/pipelines و operational basics | Redis bootstrap و data modeling lab |
| P09-C19-S066 | Cache-Aside, HybridCache, TTL & Stampede Protection | Cache-aside، distributed/hybrid cache، expiration، serialization و stampede | Caching policy برای Catalog/Pricing |
| P09-C19-S067 | Basket Service, Cache Invalidation & Distributed Lock Trade-offs | Basket data model، invalidation، consistency، distributed locks و limitations | Basket Service مبتنی بر Redis |

C20 — Identity و Security

Identity & Security

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P09-C20-S068 | Authentication, OAuth 2.0 & OpenID Connect | OAuth roles/flows، OIDC، claims، scopes، access/refresh tokens | Security model و flow diagrams |
| P09-C20-S069 | OpenIddict, Tokens, Client Credentials & Key Rotation | OpenIddict، token issuance/validation، service credentials، signing keys و rotation | Identity Service اولیه |
| P09-C20-S070 | Authorization, Service Identity, OWASP API Security & Data Protection | Policy/resource authorization، CORS/CSRF/SSRF، injection، Data Protection و secrets | Security hardening checklist و authorization policies |

C21 — API Gateway و BFF

API Gateway & BFF

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P09-C21-S071 | YARP Gateway: Routing, Load Balancing, Transforms & Cross-Cutting Policies | YARP، routes/clusters، load balancing، transforms، auth و correlation | Gateway عملی CommerceFlow |
| P09-C21-S072 | API Aggregation, BFF & Preventing Gateway Monoliths | Aggregation، BFF criteria، ownership و anti-patternهای gateway | ADR BFF و boundary rules |

P10 — Observability، Workerها و .NET Aspire

| P10 Phase | 2 Chapter | 7 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Observability, Workers & Aspire

C22 — Observability و مبانی SRE

Observability & SRE Foundations

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P10-C22-S073 | Structured Logging, Scopes & Sensitive Data Redaction | ILogger، structured properties، scopes، Serilog/Seq و redaction | Logging standard و correlation fields |
| P10-C22-S074 | Activity, Traces, Context Propagation & Distributed Tracing | Activity/ActivitySource، trace/span ids، propagation، baggage و tracing async flows | Distributed trace در checkout |
| P10-C22-S075 | Metrics, OpenTelemetry Collector, Sampling & Cardinality | Meter/Counter/Histogram، OTel Collector، sampling، labels/cardinality و exemplars | Metrics pipeline به Prometheus/Grafana |
| P10-C22-S076 | SLI, SLO, Error Budgets, RED/USE & Production Alerting | SLI/SLO/SLA، error budget، RED/USE، alert thresholds و alert fatigue | SLO سندی برای critical paths |

C23 — پردازش پس‌زمینه و .NET Aspire

Background Processing & .NET Aspire

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P10-C23-S077 | BackgroundService, IHostedService, PeriodicTimer & Scope Management | Worker lifetimes، scoped dependencies، periodic work، cancellation و shutdown | Worker template استاندارد |
| P10-C23-S078 | Channel<T>, Producer/Consumer, Backpressure & Worker Reliability | Channel، bounded capacity، producer/consumer، backpressure، error handling و retries | In-process queue lab و reliable worker pattern |
| P10-C23-S079 | .NET Aspire AppHost, ServiceDefaults, Dashboard & Local Composition | AppHost، resources، service discovery، ServiceDefaults، dashboard و local orchestration | CommerceFlow AppHost و developer run profile |

P11 — Testing و Performance Engineering

| P11 Phase | 2 Chapter | 7 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Testing & Performance Engineering

C24 — تست میکروسرویس‌ها

Testing Microservices

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P11-C24-S080 | Testing Strategy & Test Pyramid for Microservices | Test pyramid/diamond، confidence vs cost، hermeticity، determinism و MTP/VSTest context | Test strategy رسمی Repository |
| P11-C24-S081 | Domain, Application & Architecture Tests | xUnit، Test Data Builder، Object Mother، fake/mock/stub و architecture rules | Unit/Application/Architecture suites |
| P11-C24-S082 | Integration, API & Component Tests with WebApplicationFactory & Testcontainers | Real DB/broker/cache containers، fixtures، API hosting و isolation | Integration harness استاندارد |
| P11-C24-S083 | Contract, End-to-End, Saga, Failure & Concurrency Testing | Consumer contract، E2E، saga/failure tests، parallelism و flaky test analysis | Cross-service test suite |

C25 — مهندسی کارایی و ظرفیت

Performance Engineering & Capacity

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P11-C25-S084 | BenchmarkDotNet, GC, Allocations & Runtime Diagnostics | Microbenchmarking، GC modes، allocations، ThreadPool و profiling principles | Benchmark project و runtime baseline |
| P11-C25-S085 | Span, Memory, Pools, Serialization & Performance-Oriented BCLs | Span/Memory، ArrayPool/MemoryPool، pipelines overview، System.Text.Json و source generation | BCL performance labs و serialization tuning |
| P11-C25-S086 | k6 Load Testing, p95/p99, Capacity Planning & Bottleneck Analysis | Load models، latency percentiles، throughput، saturation، capacity planning و bottleneck isolation | k6 scenarios و performance report |

P12 — Docker، Kubernetes، Helm و CI/CD

| P12 Phase | 3 Chapter | 8 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Containers, Kubernetes & Delivery

C26 — Docker و Containerization

Docker & Containerization

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P12-C26-S087 | Docker Fundamentals: Images, Containers, Networks & Volumes | OCI concepts، layers، lifecycle، networks، volumes و environment | Containerize یک سرویس و dependency محلی |
| P12-C26-S088 | Production Dockerfiles, Non-root Security, Compose & Visual Studio Debugging | Multi-stage build، .dockerignore، non-root، health/resource limits، Compose و debug | Production Dockerfile baseline و compose stack |

C27 — Kubernetes و Helm

Kubernetes & Helm

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P12-C27-S089 | Kubernetes Architecture, Pods, Deployments & Services | Control plane overview، Pod، ReplicaSet، Deployment، Service و namespaces | اولین deployment سرویس |
| P12-C27-S090 | Configuration, Secrets, Probes, Resources & Graceful Shutdown | ConfigMap/Secret، startup/readiness/liveness، requests/limits، SIGTERM و draining | Runtime policy و health model |
| P12-C27-S091 | Kubernetes Networking, Gateway API, DNS, NetworkPolicy & Security | Cluster DNS، Gateway API/Ingress context، NetworkPolicy، ServiceAccount، RBAC و security context | Network/security manifests |
| P12-C27-S092 | Autoscaling, KEDA, PDB, Storage, Rolling Updates & Helm | HPA، KEDA، PDB، PV، topology spread، rolling/rollback و Helm templating | Helm chart و queue-based scaling |

C28 — CI/CD و مهندسی انتشار

CI/CD & Release Engineering

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P12-C28-S093 | CI/CD Pipeline: Build, Test, Scan, Package & Migration Strategy | Pipeline stages، caching، image build، SBOM/security scan، migration execution و promotion | Pipeline اولیه GitHub Actions/Azure DevOps |
| P12-C28-S094 | Zero-Downtime, Blue/Green, Canary, Compatibility & Rollback | Backward compatibility، deployment ordering، blue/green، canary، rollback و release observability | Release playbook و zero-downtime demo |

P13 — Production Readiness و استخراج Framework نهایی

| P13 Phase | 1 Chapter | 6 Session |
| --- | --- | --- |

English title: Production Readiness & Framework Extraction

C29 — آمادگی Production، بازیابی و استخراج Framework

Production Readiness, Recovery & Framework Extraction

| Session ID | English Session Title | محورهای اصلی | خروجی عملی |
| --- | --- | --- | --- |
| P13-C29-S095 | Production Failure Game Day: Database, Broker, Cache & Network Outages | DB outage، broker/cache outage، partitions، timeout chains و cascading failure | Game-day evidence و failure runbook |
| P13-C29-S096 | Reconciliation, Backup/Restore, Disaster Recovery & Manual Intervention | Reconciliation، backup/restore، RPO/RTO، DR، runbooks و operator workflows | Recovery plan و reconciliation jobs |
| P13-C29-S097 | Chaos Testing, Graceful Degradation & Architecture Review | Chaos experiments، degradation، technical debt، architecture fitness و final review | Architecture assessment و remediation backlog |
| P13-C29-S098 | Extracting Reusable Building Blocks with the Rule of Three | Generalization criteria، coupling control، shared kernel risks و Rule of Three | MicroserviceKit Building Blocks استخراج‌شده |
| P13-C29-S099 | Internal NuGet Packages, Versioning & Service Defaults | Package boundaries، SemVer، compatibility، source linking و ServiceDefaults | Internal NuGet feed-ready packages |
| P13-C29-S100 | dotnet new Templates, Final Reference Architecture & Course Graduation | Template authoring، rich/simple/worker service templates، final docs و reference architecture | dotnet new templates، release baseline و سند نهایی معماری |

۹. استاندارد Repository و Git Workflow

۹.۱. نام Repository

نام رسمی پیشنهادی — commerceflow-dotnet10-microservices

این نام کوتاه، واضح و مستقل از نام Framework نهایی است. Framework reusable داخل Repository با namespace/package family مستقل MicroserviceKit.* استخراج خواهد شد.

۹.۲. ساختار سطح بالای Repository

commerceflow-dotnet10-microservices/ ├── src/ │ ├── Services/ │ ├── Gateway/ │ ├── AppHost/ │ └── ServiceDefaults/ ├── building-blocks/ ├── samples/ ├── tests/ ├── deploy/ │ ├── docker/ │ ├── kubernetes/ │ └── helm/ ├── docs/ │ ├── course/ │ ├── sessions/ │ ├── adr/ │ ├── architecture/ │ └── diagrams/ ├── Directory.Build.props ├── Directory.Packages.props ├── global.json └── CommerceFlow.slnx

۹.۳. نام‌گذاری Session در Git

| Artifact | Naming Standard |
| --- | --- |
| Session ID | P01-C01-S001 |
| Document | P01-C01-S001_Course-Architecture-and-CommerceFlow-Vision.docx |
| Session Folder | docs/sessions/P01/C01/P01-C01-S001/ |
| Branch | session/p01-c01-s001-course-architecture-commerceflow-vision |
| Commit | [P01-C01-S001] Establish course architecture and CommerceFlow vision |
| Tag | p01-c01-s001 |
| Phase Completion Tag | phase-p01-complete |

۹.۴. Branching Strategy دوره

• `main` فقط baselineهای پایدار و milestoneهای تأییدشده را نگه می‌دارد.

• `develop` خط اصلی پیشرفت دوره و مبنای شروع هر Session است.

• هر Session یک branch مستقل با prefix `session/` دارد؛ حتی اگر Session فقط مستند باشد.

• در پایان Session، branch به `develop` merge می‌شود و Tag همان Session روی commit نهایی قرار می‌گیرد.

• در پایان هر Phase، یک phase tag ایجاد می‌شود و در صورت رسیدن به milestone مناسب، `develop` با PR به `main` ارتقا می‌یابد.

۹.۵. Workflow استاندارد پایان هر Session

| git checkout develop git pull origin develop git checkout -b session/p01-c01-s001-course-architecture-commerceflow-vision # Add code, tests, docs, ADRs or diagrams git add -A git commit -m "[P01-C01-S001] Establish course architecture and CommerceFlow vision" git push -u origin session/p01-c01-s001-course-architecture-commerceflow-vision # Merge via Pull Request into develop git checkout develop git pull origin develop git tag -a p01-c01-s001 -m "P01-C01-S001 completed" git push origin p01-c01-s001 |  |
| --- | --- |
| جلسه بدون کد — اگر Session صرفاً تئوری/معماری باشد، حداقل README/NOTES/ADR/diagram آن Session به Repository اضافه می‌شود. بنابراین هیچ جلسه‌ای بدون Commit و Push پایان نمی‌یابد. |

۱۰. استاندارد ثابت جزوه آموزشی هر Session

از P01-C01-S001 تا P13-C29-S100، در پایان هر جلسه یک جزوه Word با همین استاندارد بصری و محتوایی تولید می‌شود. جزوه باید به‌تنهایی قابل مطالعه باشد و در عین حال با commit/tag همان Session تطبیق داشته باشد.

| # | بخش ثابت | الزام محتوایی |
| --- | --- | --- |
| ۱ | Cover & Session Metadata | کد Session، عنوان انگلیسی/فارسی، Phase، Chapter، پیش‌نیاز و commit/tag. |
| ۲ | Learning Objectives | خروجی‌های یادگیری قابل سنجش، نه فقط فهرست موضوعات. |
| ۳ | Problem Statement | مسئله‌ای که این مفهوم در یک سیستم واقعی حل می‌کند. |
| ۴ | Theory from First Principles | تشریح عمیق مفهوم، اصطلاحات، مدل ذهنی و محدودیت‌ها. |
| ۵ | Trade-offs & Decision Matrix | زمان استفاده، زمان عدم استفاده، هزینه عملیاتی و جایگزین‌ها. |
| ۶ | BCL / API Deep Dive | کلاس‌ها، interfaceها، lifecycle، threading/cancellation و APIهای مهم .NET. |
| ۷ | Isolated Sample | در صورت نیاز sample کوچک و مستقل برای جداکردن مفهوم از پیچیدگی CommerceFlow. |
| ۸ | CommerceFlow Implementation | تغییرات واقعی پروژه با diagram و code walkthrough. |
| ۹ | Code Commentary | Commentهای کلیدی که چرایی تصمیمات را توضیح می‌دهند. |
| ۱۰ | Testing | Unit/Integration/Contract/Failure tests متناسب با Session. |
| ۱۱ | Failure & Edge Cases | Failure mode، duplicate، timeout، concurrency، security یا performance متناسب با موضوع. |
| ۱۲ | How to Run | دستورات dotnet/docker/kubectl و تنظیمات Visual Studio. |
| ۱۳ | Git Delta | فایل‌های اضافه/تغییریافته، branch، commit، tag و خلاصه diff. |
| ۱۴ | Review Questions | سؤالات مرور مفهومی و معماری برای تثبیت یادگیری. |
| ۱۵ | Session Summary & Next Step | جمع‌بندی و اتصال دقیق به Session بعدی. |

۱۰.۱. استاندارد بصری جزوه‌ها

| مولفه | استاندارد |
| --- | --- |
| Page | A4، Portrait مگر نیاز واقعی به diagram/table عریض. |
| Persian Body Font | Noto Sans Arabic، معمولاً 10.5–11 pt. |
| Persian Headings | Noto Kufi Arabic با hierarchy مشخص. |
| Code Font | DejaVu Sans Mono یا monospace مناسب محیط؛ code block با زمینه خاکستری روشن. |
| Color Language | Navy برای ساختار اصلی، Teal برای مفهوم/تصمیم، Amber برای هشدار/Trade-off، Red برای failure/security، Green برای نتیجه/قاعده تثبیت‌شده. |
| Direction | متن فارسی RTL؛ کد، command، identifier و عنوان انگلیسی LTR. |
| Tables | Header رنگی، ردیف‌های alternating و تکرار header در صفحات چندگانه. |
| Code Comments | انگلیسی و معنادار؛ Persian explanation در متن جزوه. |

۱۰.۲. نمونه Comment آموزشی مطلوب

| // CancellationToken is propagated to the database call so an aborted HTTP request // does not continue consuming a pooled database connection unnecessarily. await dbContext.SaveChangesAsync(cancellationToken); // This transaction boundary intentionally contains a single aggregate. // Expanding it across services would introduce distributed consistency coupling. |  |
| --- | --- |
| قاعده Comment — Comment باید «چرا» را توضیح دهد. Commentهایی مانند // Create order یا // Call database ارزش آموزشی ندارند و در Repository استفاده نخواهند شد. |

۱۱. BCL & Runtime Track دوره

در طول دوره BCLها به‌صورت موضوعی و در لحظه استفاده آموزش داده می‌شوند. این Track تضمین می‌کند کد صرفاً با libraryهای سطح بالا نوشته نشود و مکانیزم‌های runtime و framework نیز فهمیده شوند.

| گروه | BCL/APIهای شاخص |
| --- | --- |
| Asynchrony & Cancellation | Task، ValueTask، CancellationToken/Source، IAsyncEnumerable، PeriodicTimer |
| Time | TimeProvider و تست‌پذیری زمان |
| Concurrency & Pipelines | Channel<T>، ConcurrentDictionary، immutable/frozen collections، ThreadPool concepts |
| Memory & Performance | Span<T>، Memory<T>، ReadOnlySpan/Memory، ArrayPool<T>، MemoryPool<T>، System.IO.Pipelines overview |
| Networking | HttpClient، HttpRequestMessage/Response، SocketsHttpHandler، HTTP version policy |
| Serialization | System.Text.Json، JsonSerializerOptions، source-generated contexts |
| Observability | ILogger، Activity/ActivitySource، ActivityContext، Baggage، Meter، Counter<T>، Histogram<T> |
| Hosting | IHostedService، BackgroundService، dependency injection scopes، configuration/options |
| Security | Claims، cryptography primitives، Data Protection integration |
| Rate & Resilience | System.Threading.RateLimiting و resilience pipelines |

۱۲. خروجی‌های نهایی دوره

| خروجی | تعریف پایان دوره |
| --- | --- |
| Reference Application | CommerceFlow با سرویس‌های مستقل، data ownership و مسیر checkout توزیع‌شده. |
| Reference Architecture | مستندات DDD، Clean Architecture، contracts، reliability، security، observability و deployment. |
| Reusable Building Blocks | MicroserviceKit.* برای concernهای فنی عمومی. |
| Project Templates | حداقل rich-domain service، simple service و worker template. |
| NuGet Packages | Packageهای داخلی versioned با boundary و compatibility مشخص. |
| Automated Tests | Domain، application، architecture، integration، contract، E2E، failure و concurrency. |
| Local Platform | Aspire AppHost + Docker Compose برای اجرای local. |
| Production Platform | Kubernetes manifests/Helm، autoscaling، probes، security و rollout strategy. |
| Delivery Pipeline | CI/CD، security scans، image/package versioning، migrations و rollback. |
| Operational Assets | Dashboards، SLO، runbooks، failure game days، backup/recovery و reconciliation. |
| 100 Session Booklets | یک جزوه Word استاندارد برای تک‌تک جلسات و متصل به Git history همان Session. |

۱۳. معیار Done برای هر Session

1. اهداف آموزشی Session پوشش داده شده و Trade-offها ثبت شده‌اند.

2. Sample مستقل در صورت نیاز موجود است.

3. تغییر CommerceFlow (کد یا سند معماری) کامل است.

4. کد Build می‌شود و دستورات اجرا ثبت شده‌اند.

5. تست‌های متناسب با موضوع اجرا و نتیجه آن‌ها ثبت شده است.

6. Failure/Edge cases مرتبط بررسی شده‌اند.

7. جزوه Word Session تولید شده است.

8. README/NOTES/ADR/diagram لازم وارد Repository شده است.

9. Commit با Session ID انجام و branch به remote Push شده است.

10. پس از merge، Tag همان Session ثبت شده است.

۱۴. Naming Cheatsheet

| مورد | نمونه |
| --- | --- |
| Course Repository | commerceflow-dotnet10-microservices |
| Session | P01-C01-S001 — Course Architecture & CommerceFlow Vision |
| Branch | session/p01-c01-s001-course-architecture-commerceflow-vision |
| Commit | [P01-C01-S001] Establish course architecture and CommerceFlow vision |
| Tag | p01-c01-s001 |
| Session DOCX | P01-C01-S001_Course-Architecture-and-CommerceFlow-Vision.docx |
| Session Docs | docs/sessions/P01/C01/P01-C01-S001/ |
| Phase Tag | phase-p01-complete |
| Building Blocks | MicroserviceKit.* |
| Final Templates | microservice-rich-domain / microservice-simple / microservice-worker |

Baseline v1.0 — از شروع P01-C01-S001 این سند مبنای دوره است. هر تغییر مهم در ساختار Phase/Chapter/Session یا Guardrailهای معماری باید به‌صورت نسخه‌دار و همراه ADR انجام شود.

ضمیمه A — فهرست سریع ۱۰۰ Session

| Session ID | Session Title |
| --- | --- |
| P01-C01-S001 | Course Architecture & CommerceFlow Vision |
| P01-C01-S002 | Monolith, Modular Monolith & Microservices |
| P01-C01-S003 | Service Decomposition & Independent Deployability |
| P01-C02-S004 | .NET 10 Toolchain & Repository Bootstrap |
| P01-C02-S005 | Solution Engineering, Central Package Management & Build Conventions |
| P01-C02-S006 | Generic Host, Dependency Injection, Configuration & Secrets |
| P01-C02-S007 | Async, Cancellation, Time Abstractions & Core Service BCLs |
| P02-C03-S008 | DNS, TCP, TLS & the End-to-End Request Journey |
| P02-C03-S009 | HTTP/1.1, HTTP/2 & HTTP/3 |
| P02-C03-S010 | HttpClient, SocketsHttpHandler & Connection Pools |
| P02-C03-S011 | Proxies, Load Balancers, Service Discovery & Network Diagnostics |
| P02-C04-S012 | Distributed System Fallacies & Partial Failure |
| P02-C04-S013 | CAP, PACELC & Consistency Models |
| P02-C04-S014 | Latency, Tail Latency, Backpressure & Queueing |
| P03-C05-S015 | Domain Discovery & Ubiquitous Language |
| P03-C05-S016 | Subdomains, Business Capabilities & Core Domain |
| P03-C05-S017 | Bounded Contexts & Service Boundaries |
| P03-C05-S018 | Context Mapping, ACL & Event Storming |
| P03-C06-S019 | Entity, Identity & Strongly Typed IDs |
| P03-C06-S020 | Value Objects, Encapsulation & Invariants |
| P03-C06-S021 | Aggregates & Consistency Boundaries |
| P03-C06-S022 | Factories, Domain Services, Policies & Specifications |
| P03-C06-S023 | Domain Events, Rich Domain Testing & Modeling Trade-offs |
| P04-C07-S024 | Clean Architecture from First Principles |
| P04-C07-S025 | Ports, Adapters & Dependency Direction |
| P04-C07-S026 | Application Use Cases, Commands & Queries |
| P04-C07-S027 | BCL-based Dispatchers & Application Pipelines |
| P04-C07-S028 | Transactions, Authorization, Mapping & Architecture Tests |
| P04-C08-S029 | HTTP Semantics & REST Resource Design |
| P04-C08-S030 | Production Minimal APIs & Endpoint Filters |
| P04-C08-S031 | Validation, Problem Details, Rate Limiting & Idempotency Keys |
| P04-C08-S032 | OpenAPI 3.1, API Versioning & Contract Evolution |
| P05-C09-S033 | EF Core 10 DbContext, Unit of Work & Change Tracking |
| P05-C09-S034 | Mapping Rich Domain Models with EF Core |
| P05-C09-S035 | Transactions, Interceptors, Concurrency & Connection Resiliency |
| P05-C09-S036 | Query Performance, Compiled Queries, Migrations & Seeding |
| P05-C10-S037 | Indexing, Execution Plans, Statistics & SARGability |
| P05-C10-S038 | Locks, Isolation, Deadlocks, Row Versioning & Transaction Boundaries |
| P05-C11-S039 | Dapper Read Models, Streaming & Keyset Pagination |
| P05-C11-S040 | Data Evolution, Expand/Contract & Reporting Service |
| P06-C12-S041 | Service-to-Service HTTP & Typed Clients |
| P06-C12-S042 | gRPC, Protocol Buffers, Deadlines & Streaming |
| P06-C12-S043 | Choosing HTTP vs gRPC vs Messaging |
| P06-C13-S044 | Timeout Budgets & Cancellation Propagation |
| P06-C13-S045 | Retry, Circuit Breaker & Retry Safety |
| P06-C13-S046 | Rate Limiting, Bulkhead, Hedging & .NET Resilience Pipelines |
| P06-C13-S047 | Failure Amplification, Retry Storms & Resilience Testing |
| P07-C14-S048 | RabbitMQ Architecture, Connections, Channels & Topology |
| P07-C14-S049 | Exchanges, Queues, Bindings & Routing Patterns |
| P07-C14-S050 | Acknowledgements, Prefetch, Publisher Confirms & Delivery Guarantees |
| P07-C14-S051 | Retry Queues, DLX, Poison Messages & Redelivery Loops |
| P07-C14-S052 | Quorum Queues, Ordering, Flow Control & Graceful Shutdown |
| P07-C15-S053 | Domain Events vs Integration Events |
| P07-C15-S054 | Event Envelopes, Correlation, Causation & Metadata |
| P07-C15-S055 | Contract Versioning, Compatibility & Integration Contract Tests |
| P07-C15-S056 | RabbitMQ.Client vs MassTransit & Messaging Abstraction Boundaries |
| P08-C16-S057 | Dual Write Problem & Transactional Outbox |
| P08-C16-S058 | Production Outbox Processor: Batching, Locking & Multi-Instance Safety |
| P08-C16-S059 | Inbox, Deduplication & Idempotent Consumers |
| P08-C17-S060 | Distributed Transactions & Saga Fundamentals |
| P08-C17-S061 | Choreography vs Orchestration |
| P08-C17-S062 | Saga State Machine, Compensation, Timeouts & Manual Recovery |
| P08-C18-S063 | The Exactly-Once Myth, Retry Safety & Message Ordering |
| P08-C18-S064 | Distributed Concurrency, Race Conditions & Concurrent Testing |
| P09-C19-S065 | Redis Fundamentals & Data Structures |
| P09-C19-S066 | Cache-Aside, HybridCache, TTL & Stampede Protection |
| P09-C19-S067 | Basket Service, Cache Invalidation & Distributed Lock Trade-offs |
| P09-C20-S068 | Authentication, OAuth 2.0 & OpenID Connect |
| P09-C20-S069 | OpenIddict, Tokens, Client Credentials & Key Rotation |
| P09-C20-S070 | Authorization, Service Identity, OWASP API Security & Data Protection |
| P09-C21-S071 | YARP Gateway: Routing, Load Balancing, Transforms & Cross-Cutting Policies |
| P09-C21-S072 | API Aggregation, BFF & Preventing Gateway Monoliths |
| P10-C22-S073 | Structured Logging, Scopes & Sensitive Data Redaction |
| P10-C22-S074 | Activity, Traces, Context Propagation & Distributed Tracing |
| P10-C22-S075 | Metrics, OpenTelemetry Collector, Sampling & Cardinality |
| P10-C22-S076 | SLI, SLO, Error Budgets, RED/USE & Production Alerting |
| P10-C23-S077 | BackgroundService, IHostedService, PeriodicTimer & Scope Management |
| P10-C23-S078 | Channel<T>, Producer/Consumer, Backpressure & Worker Reliability |
| P10-C23-S079 | .NET Aspire AppHost, ServiceDefaults, Dashboard & Local Composition |
| P11-C24-S080 | Testing Strategy & Test Pyramid for Microservices |
| P11-C24-S081 | Domain, Application & Architecture Tests |
| P11-C24-S082 | Integration, API & Component Tests with WebApplicationFactory & Testcontainers |
| P11-C24-S083 | Contract, End-to-End, Saga, Failure & Concurrency Testing |
| P11-C25-S084 | BenchmarkDotNet, GC, Allocations & Runtime Diagnostics |
| P11-C25-S085 | Span, Memory, Pools, Serialization & Performance-Oriented BCLs |
| P11-C25-S086 | k6 Load Testing, p95/p99, Capacity Planning & Bottleneck Analysis |
| P12-C26-S087 | Docker Fundamentals: Images, Containers, Networks & Volumes |
| P12-C26-S088 | Production Dockerfiles, Non-root Security, Compose & Visual Studio Debugging |
| P12-C27-S089 | Kubernetes Architecture, Pods, Deployments & Services |
| P12-C27-S090 | Configuration, Secrets, Probes, Resources & Graceful Shutdown |
| P12-C27-S091 | Kubernetes Networking, Gateway API, DNS, NetworkPolicy & Security |
| P12-C27-S092 | Autoscaling, KEDA, PDB, Storage, Rolling Updates & Helm |
| P12-C28-S093 | CI/CD Pipeline: Build, Test, Scan, Package & Migration Strategy |
| P12-C28-S094 | Zero-Downtime, Blue/Green, Canary, Compatibility & Rollback |
| P13-C29-S095 | Production Failure Game Day: Database, Broker, Cache & Network Outages |
| P13-C29-S096 | Reconciliation, Backup/Restore, Disaster Recovery & Manual Intervention |
| P13-C29-S097 | Chaos Testing, Graceful Degradation & Architecture Review |
| P13-C29-S098 | Extracting Reusable Building Blocks with the Rule of Three |
| P13-C29-S099 | Internal NuGet Packages, Versioning & Service Defaults |
| P13-C29-S100 | dotnet new Templates, Final Reference Architecture & Course Graduation |

End of Course Foundation Document — Baseline v1.0